ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

На строительство жилого многоквартирного дома в городе Костроме, по улице Лесная 11, дом № 12  (по ГП).

Основание: Федеральный закон № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Город Кострома, Россия.                                                                      «28» апреля 2017 года

1.Читать п. 2.3,2.14 в разделе 2. «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

| Предыдущая редакция |  |  | Новая редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Информация о сроках реализации проекта | Начало 2 квартал 2013 года Окончание – 30 июня 2017 года | Начало 2 квартал 2013 года Окончание – 31 декабря 2017 года |
| 2.14 | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости | 30 июня 2017 | 31 декабря 2017 года Срок передачи участнику долевого строительства- 31декабря 2017года |

Генеральный директор   _____________________       В. И. Кузьмин

М.П.

Акционерное общество

«Костромской мукомольный завод»

___________________________________________________

Адрес: г.Ярославль, пр.Домостроителей, д.1 пом.4

ИНН 4401025698  ОГРН 1024400513598

В управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области

Исх. б/н  от «28» апреля 2017г.

Сообщаем Вам, что Изменения в проектную декларацию на строительство Жилого многоквартирного дома №12 (по ГП) в городе Костроме, по улице Лесная, 11 от 28.04.2017  были размещены на сайте www.kfk1.ru.

Генеральный директор   _____________________       В. И. Кузьмин

М.П.