Изменения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Информация об этапах строительства:

Строительство домов разбито на II очереди:

I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(поГП),

II очередь- строительство домов: №50(по ГП),

III очередь- строительство домов: №№16,18,20,22(по ГП),

IV очередь- строительство домов:

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48, 49, 103,104 (по ГП).

Окончание:    I-й очереди –31 мая 2012 года.

II-й очереди- 20 ноября 2013года.

III-й очереди -10декабря 2013года

IV-й очереди- 31 декабря 2015года».

Читать  в  п.4. в раздел  II.« Информация о проекте строительства»  следующую редакцию:

«Разрешение на строительство от  01.09.2013г., действительно до 15.08.2014г.:

- Разрешение на строительство № RU 44328000-66/2/2012 от 01.09.2013 г. – на строительство Многоквартирного жилого дома № 240 по ГП, № 71 по градостроительному плану;

Разрешения на строительство от  02.09.2013г., действительны до 25.11.2013г.:

- Разрешение на строительство № RU 44328000-34/2/2012 от 02.09.2013 г. – на строительство многоквартирного жилого дома №2 (по ГП), №31 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-35/2/2012 от 02.09.2013 г. – на строительство многоквартирного жилого дома №3 (по ГП), №32 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-29/2/2012  от020.09.2013 г. – на строительство многоквартирного жилого дома №6 (по ГП), №35 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-31/2/2012 от 02.09.2013 г. – на строительство многоквартирного жилого дома №34 (по ГП), №42 по градостроительному плану»

Читать п. 2. в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:

проектируемая жилая группа I-ой очереди состоит из 3-х отдельно стоящих трехэтажных многоквартирных домов. Из них:

- трёхсекционных, 45квартир- 1дом. Общая площадь квартир 2450,0 кв.м.;

- трёхсекционных, 48 квартир – 2 дома. Общая площадь квартир 4900 кв.м.;

Общая площадь квартир: 7350 кв.м.

Строительный объем: 34701 куб.м.

Площадь застройки: 51402,43 кв.м.

проектируемая жилая группа 2-ой очереди состоит из 1-го  отдельно стоящего   двухэтажного   жилого дома  на 15 квартир, в котором:

Общая площадь квартир: 960,4кв.м.

Строительный объем: 3647,0 куб.м.

Площадь застройки: 51402,43 кв.м.

В проектируемую жилую  группу 2-ой очереди также входят  2 отдельно стоящих  двухэтажных блокированных  жилых дома  на 10 квартир, из них:

- пятисекционный на 10 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 886,90 кв.м.;

- пятисекционный на10 квартир– 1дом. Общая площадь квартир 1019,8 кв.м.;

Общая площадь квартир: 1906,7кв.м.

Строительный объем зданий: 10603,27 куб.м.

Площадь застройки: 51402,43 кв.м.

проектируемая жилая группа 3-ей очереди состоит из  3-х отдельно стоящих трехэтажных жилых домов. Из них:

- четырёхсекционных,  69 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 3591,9 кв.м.;

- четырёхсекционных,  72 квартиры – 1дом. Общая площадь здания 4442,2 кв.м.;

- четырёхсекционных,  78 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 3248,1 кв.м.;

- четырёхсекционных,  81 квартира – 1дом. Общая площадь квартир 3194,2 кв.м.;

Общая площадь квартир: 14476,4кв.м.

Строительный объем зданий:  73733,8куб.м. Площадь застройки: 51402,43 кв.м.»

проектируемая жилая группа 4-ой очереди состоит из 46 отдельно стоящих трехэтажных многоквартирных домов. Из них:

- двухсекционных,  36 квартир – 3дома. Общая площадь квартир 5190 кв.м.;

- двухсекционных, 39 квартир- 4 дома. Общая площадь квартир 6998,1кв.м.;

- двухсекционных, 24 квартиры- 2дома. Общая площадь квартир 3474,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  30квартир – 2дома. Общая площадь квартир 4515,0 кв.м.;

- трёхсекционных,  33квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 4524,6 кв.м.;

- трёхсекционных,  42 квартиры – 4дома. Общая площадь квартир 11171,53 кв.м.

- трёхсекционных,  45 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 2646,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  48 квартир – 5домов. Общая площадь квартир 13237,5 кв.м;

- трёхсекционных,  51 квартира – 1дом. Общая площадь квартир 2606,1 кв.м.;

- трёхсекционных,  54 квартиры – 4дома. Общая площадь квартир 11116,8кв.м.;

- четырёхсекционных,  48 квартир – 6домов. Общая площадь квартир 16387,4кв.м.;

- четырёхсекционных,  54 квартиры – 3дома. Общая площадь квартир 10817,38 кв.м.;

- четырёхсекционных,  60 квартир – 4дома. Общая площадь квартир 14498 кв.м.;

- четырёхсекционных,  69 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 3719,89 кв.м.;

- четырёхсекционных,  63 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 7439,78 кв.м.;

- четырёхсекционных,  72 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 7242 кв.м.;

Общая площадь квартир: 125585,68 кв.м.

Строительный объем: 600523,9куб.м.

Площадь застройки: 51402,43 кв.м.»

Читать п. 4., 5  в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«4. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме):

Всего квартир: 2216квартир.

В жилых домах проектом не предусмотрены нежилые помещения, входящие в состав общего имущества».

5. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей:

Общая площадь квартир: 17492,38 м/кв.»

02 сентября 2013 г.

Генеральный директор ООО «Венеция» __________________В. И.Кузьмин

Общество с ограниченной ответственностью

«Венеция»

Юр. адрес: Костромская область, Самоковская ул., г. Кострома, д.10А тел. 302-770

Исх  №  б/н  от 02 сентября 2013г.

Управление Федеральной

службы государственной

регистрации, кадастра и

картографии  по Костромской

области

СПРАВКА

Изменения в проектную декларацию от 02.09.2013 на строительство «Комплекса жилых  по адресу: г.Кострома, Московская улица, в районе дома 100»  были опубликованы на сайте  www.kfk44.ru.

Генеральный  директор                                                        ______________В.И.Кузьмин