Дополнения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Информация об этапах строительства:

Строительство домов разбито на IV очереди:

I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(поГП),

II очередь- строительство домов: №50(по ГП),

III очередь- строительство домов: №№16,18,20,22(по ГП),

IV очередь- строительство домов:

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48, 49, 103,104 (по ГП); строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы:№1, №2, №3(по ГП).

Окончание:    I-й очереди –31 мая 2012 года.

II-й очереди- 20 ноября 2013года.

III-й очереди -10декабря 2013года

IV-й очереди- 31 декабря 2015года.»

Включить  в  п.4. в раздел  II.« Информация о проекте строительства»  следующую редакцию:

«Разрешение на строительство от  02.09.2013г., действительно до 02.03.2014г.:

- Разрешение на строительство № RU 44328000-256/1/2013 от 02.09.2013 г. – на строительство «Автомобильной парковки закрытого типа», Гаражные боксы №1(по ГП), Гаражные боксы №2(по ГП),  Гаражный бокс на 3 автомашины №3(по ГП).»

Добавить в п.2 , п.5. в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующую редакцию:

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:

В проектируемую группу 4-ой очереди также входит Автомобильная парковка закрытого типа, состоящая из 3-х отдельно стоящих одноэтажных  гаражных боксов:

-Гаражные боксы №1(по ГП), общей площадью 390 кв.м., количество боксов-20шт., строительный объем-1170куб.м.;

-Гаражные боксы №2(по ГП), общей площадью 390 кв.м., количество боксов-20шт., строительный объум-1170куб.м.;

-Гаражный бокс на 3 автомашины №3(по ГП), общей площадью 198 кв.м., строительный объем-660куб.м.»

«5. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей:

Общая площадь квартир: 17492,38 м/кв.

Общая площадь гаражных боксов: 978 кв.м.»

03 сентября 2013 г.

Генеральный директор ООО «Венеция» __________________В. И.Кузьмин