Изменения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Информация об этапах строительства:

Строительство домов разбито на IV очереди:

I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(поГП),

II очередь- строительство домов: №50(по ГП),

III очередь- строительство домов: №№16,18,20,22(по ГП),

IV очередь- строительство домов:

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48, 49, 103,104 (по ГП), строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы:№1, №2, №3(по ГП).

Окончание:    I-й очереди –31 мая 2012 года.

II-й очереди- 20 ноября 2013года.

III-й очереди -10декабря 2013года

IV-й очереди- 31 декабря 2015года».

Читать  в  п.4. в раздел  II.« Информация о проекте строительства»  следующую редакцию:

«Разрешение на строительство от  26.09.2013г., действительно до 21.07.2014г.:

- Разрешение на строительство № RU 44328000-344/2/2011 от 26.09.2013 г. – на строительство Многоквартирного жилого дома № 48 по ГП, № 56 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-342/2/2011 от 26.09.2013 г. – на строительство Многоквартирного жилого дома №47 (по ГП), №55 по градостроительному плану».

Читать  подпункт в  п. 2.  подраздела  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:

проектируемая жилая группа 4-ой очереди состоит из 46 отдельно стоящих трехэтажных многоквартирных домов. Из них:

- двухсекционных,  36 квартир – 3дома. Общая площадь квартир 5190 кв.м.;

- двухсекционных, 39 квартир- 4 дома. Общая площадь квартир 6998,1кв.м.;

- двухсекционных, 24 квартиры- 2дома. Общая площадь квартир 3474,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  30квартир – 2дома. Общая площадь квартир 4515,0 кв.м.;

- трёхсекционных,  33квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 4524,6 кв.м.;

- трёхсекционных,  42 квартиры – 4дома. Общая площадь квартир 11171,53 кв.м.

- трёхсекционных,  45 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 2646,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  48 квартир – 5домов. Общая площадь квартир 13237,5 кв.м;

- трёхсекционных,  51 квартира – 1дом. Общая площадь квартир 2606,1 кв.м.;

- трёхсекционных,  54 квартиры – 4дома. Общая площадь квартир 11116,8кв.м.;

- четырёхсекционных,  48 квартир – 4дома. Общая площадь квартир 10757,4кв.м.;

- четырёхсекционных,  54 квартиры – 3дома. Общая площадь квартир 10817,38 кв.м.;

- четырёхсекционных,  60 квартир – 4дома. Общая площадь квартир 14498 кв.м.;

- четырёхсекционных,  69 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 3719,89 кв.м.;

- четырёхсекционных,  63 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 7439,78 кв.м.;

- четырёхсекционных,  72 квартиры – 4дома. Общая площадь квартир 12639 кв.м.;

Общая площадь квартир: 125352,68 кв.м.

Строительный объем: 587739,1куб.м.

Площадь застройки: 51402,43 кв.м.»

Читать п. 4., 5  в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«4. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме):

Всего квартир: 2264квартир.

В жилых домах проектом не предусмотрены нежилые помещения, входящие в состав общего имущества.

5. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей:

Общая площадь квартир: 17492,38 м/кв.»

Общая площадь гаражных боксов: 978 кв.м.»

26 сентября 2013 г.

Генеральный директор ООО «Венеция» __________________В. И.Кузьмин