Изменения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

II.Информация о проекте строительства

- Цель проекта – развитие жилищного строительства в городе Костроме, реализация приоритетных направлений в государственных жилищных программах, а также среди населения, физических  и юридических лиц.

- Информация об этапах строительства: Строительство домов разбито на III очереди:

I очередь- строительство домов: №№31,33,35(поГП),

II очередь- строительство домов: №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,32,34,36,37(по ГП),

III очередь- строительство домов: №№38,39,40,41,42,43(по ГП).

Информация о сроках реализации проекта:

Начало: ноябрь 2011год,

Окончание:    I-й очереди - 20декабря 2011 года.

II-й очереди- 31 декабря 2012года.

III-й очереди-31 декабря 2013года.

« 20»октября 2011 г.

Генеральный директор ООО «Венеция» __________________С.А.Секлюцкий