Изменения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Информация об этапах строительства:

Строительство домов разбито на III очереди:

I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(поГП),

II очередь- строительство домов:

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49, 50,103,104 (поГП);строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы:№1, №2, №3(по ГП);

III очередь- строительство  индивидуальных жилых домов:

№№ 62,64,66,68,70,73,75,77,79,81,83,85,87,90,92,94,96,98,99,105,106(по ГП);

Окончание:    I-й очереди -  31 мая 2012 года.

II-й очереди-  31 декабря 2015года.

III-й очереди -31 декабря 2016года.»

Добавить в  п.4.  раздела  II.« Информация о проекте строительства»  следующую редакцию:

«Разрешение на строительство от  22.04.2013г., действительно до 19.04.2015г.:

- Разрешение на строительство № RU 44328000-81/2/2012 от 06.12.2013 г. – на строительство индивидуального  жилого дома № 13 по ГП; №60 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-59/2/2012 от 06.12.2013 г. – на строительство индивидуального  жилого дома № 14 по ГП; №61 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-60/2/2012  от 06.12.2013 г. – на строительство индивидуального  жилого дома № 15по ГП; №62 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-82/2/2012 от 06.12.2013 г. – на строительство индивидуального  жилого дома № 17 по ГП; №64 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-62/2/2012  от 06.12.2013 г. – на строительство индивидуального  жилого дома № 19 по ГП; №66 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000- 64/2/2012 от 06.12.2013 г. – на строительство индивидуального  жилого дома № 21 по ГП; №68 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-65/2/2012  от 06.12.2013 г. – на строительство индивидуального  жилого дома № 23 по ГП;№70 по градостроительному плану;

Читать подпункт в  п. 2. подраздела  «Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:

проектируемая жилая группа 2-ой очереди состоит из 46 отдельно стоящих трехэтажных многоквартирных домов. Из них:

- двухсекционных,  36 квартир – 3дома. Общая площадь квартир 4427,6 кв.м.;

- двухсекционных, 39 квартир- 4 дома. Общая площадь квартир 6998,1кв.м.;

- двухсекционных, 24 квартиры- 2дома. Общая площадь квартир 3474,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  30квартир – 2дома. Общая площадь квартир 4515,0 кв.м.;

- трёхсекционных,  33квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 4524,6 кв.м.;

- трёхсекционных,  42 квартиры – 4дома. Общая площадь квартир 11171,53 кв.м.

- трёхсекционных,  45 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 2646,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  48 квартир – 3дома. Общая площадь квартир 8054,1 кв.м;

- трёхсекционных,  51 квартира – 1дом. Общая площадь квартир 2606,1 кв.м.;

- трёхсекционных,  54 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 5508,98кв.м.;

- четырёхсекционных,  48 квартир – 4дома. Общая площадь квартир 10757,4кв.м.;

- четырёхсекционных,  54 квартиры – 3дома. Общая площадь квартир 10817,38 кв.м.;

- четырёхсекционных,  60 квартир – 3дома. Общая площадь квартир 11057,40кв.м.;

- четырёхсекционных,  69 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 3719,89 кв.м.;

- четырёхсекционных,  63 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 7439,78 кв.м.;

- четырёхсекционных,  72 квартиры – 9домов. Общая площадь квартир 18105,0кв.м.;

Общая площадь квартир: 123850,96 кв.м.

Строительный объем: 586142,6куб.м.

Площадь застройки: 51402,43 кв.м.»

Читать п. 4.  в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«4. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме):

Всего квартир: 2380 квартиры.

В жилых домах, а также в индивидуальных жилых домах проектом не предусмотрены нежилые помещения, входящие в состав общего имущества».

26 декабря 2013 г.

Генеральный директор ООО «Венеция» __________________В. И.Кузьмин