Изменения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Информация об этапах строительства:

Строительство домов разбито на III очереди:

I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(поГП),

II очередь- строительство домов: №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,36,37,40,41,42,44,45,46,49,50,103,104 (по ГП); строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы:№1, №2, №3(по ГП);

III очередь- строительство Торгового центра(по ГП);

-строительство индивидуальных жилых домов: 15,17,27,38,39,43,47,48,105,106(по ГП);

- строительство  индивидуальных жилых домов: №№ 62,64,66,68,70,73,75,77,79,81,83,85,87,90,92,94,96,98,99;

-строительство 2-х этажных блокированных жилых домов: 112,113,114,115,116,117,118,119,120,

Окончание строительства:    I-й очереди -  31 мая 2012 года.

II-й очереди-  31 декабря 2015 года.

III-й очереди -31 декабря 2016 год».

Добавить в  п.4.  раздела  II.« Информация о проекте строительства»  следующую редакцию:

«Разрешение на строительство от  12.02.2015г., действительно до 15.08.2015г.:

•	Разрешение на строительство № RU 44328000-82/3/2012 от 12.02.2015 г. – на строительство многоквартирного  жилого дома №17 по ГП,  №64 по градостроительному плану»;

«Разрешение на строительство от  12.02.2015г., действительно до 01.09.2015г.:

•	Разрешение на строительство № RU 44328000-59/3/2012 от 12.02.2015 г. – на строительство многоквартирного  жилого дома №14 по ГП,  №61 по градостроительному плану»;

«Разрешение на строительство от  16.02.2015г., действительно до 01.09.2015г.:

•	Разрешение на строительство № RU 44328000-81/3/2012 от 16.02.2015 г. – на строительство многоквартирного  жилого дома №13 по ГП,  №60 по градостроительному плану»;

«Разрешение на строительство от  13.02.2015г., действительно до 13.10.2015г.:

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 58/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №112 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 59/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №113 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 60/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №114 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 61/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №115 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 62/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №115 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 63/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №116 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 64/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №118 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 65/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №119 по ГП»;

•	Разрешение на строительство № RU 44328000- 66/1/2015 от 13.02.2015 г. –  2-х этажный блокированный жилой дом №120 по ГП»;

Добавить в  подпункт в  п. 2. подраздела  «Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:

В проектируемую жилую группу 3-ей очереди также  входят:

- 9 отдельно стоящих двухэтажных блокированных жилых дома на 4 квартиры, общая площадь каждого  здания -361,2кв.м., строительный объем -1333,1 куб.м.».

Читать п. 4.  в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«4. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме):

Всего квартир: 2431 квартир.

В жилых домах, а также в индивидуальных жилых домах проектом не предусмотрены нежилые помещения, входящие в состав общего имущества».

12 матра 2015г.                                                                                                                                                     В.И. Кузьмин

Общество с ограниченной ответственностью

«Венеция»

Юр. адрес: Костромская область, Самоковская ул., г. Кострома, д.10А тел. 302-770

Исх  №  б/н  от 12.03. 2015г.

Управление Федеральной

службы государственной

регистрации, кадастра и

картографии  по Костромской

области

СПРАВКА

Изменения в проектную декларацию от  12.03.2015 на строительство «Комплекса жилых  по адресу: г.Кострома, Московская улица, в районе дома 100»  были опубликованы на сайте  www.kfk44.ru.

Генеральный  директор                                                        ______________В.И.Кузьмин