Дополнения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Информация об этапах строительства:

Строительство домов разбито на IV очереди:

I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(по ГП),

II очередь- строительство домов: №50(по ГП),

III очередь- строительство домов:

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,37,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48, 49, 103,104, (по ГП), строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы:№1, №2, №3(по ГП).

IV очередь- строительство индивидуальных жилых домов:

№№ 62,64,66,68,70,73,75,77,79,81,83,85,87,90,92,94,96,98,99, 105,106 (по ГП).

Окончание:    I-й очереди –31 мая 2012 года.

II-й очереди- 20 ноября 2013года.

III-й очереди -31 декабря 2015года.

IV-й очереди- 31 декабря 2016года».

Добавить в  п.4  в раздел II.« Информация о проекте строительства» следующую редакцию:

«Разрешение на строительство от  22.04.2013г., действительно до 19.04.2015г.:

- Разрешение на строительство № RU 44328000-121/1/2013 от 22.04.2013 г. – на строительство 2-х этажного блокированного жилого дома № 105 по ГП, № 82 по градостроительному плану;

- Разрешение на строительство № RU 44328000-120/1/2013 от 22.04.2013 г. – на строительство 2-х этажного блокированного жилого дома № 106 по ГП, № 83 по градостроительному плану».

Добавить в п. 2 в подразделе  «Информация о проекте строительства»  следующую редакцию:

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:

В проектируемую жилую группу 4-ой очереди так же входят 2 отдельно стоящих двухэтажных блокированных жилых  дома нВ 10 квартир, из них:

- пятисекционный на 10 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 1060,5 кв.м.;

- пятисекционный на 10 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 1060,5 кв.м.

Строительный объем каждого дома-4956,56 кв.м.

Площадь застройки: 510402,43кв.м.»

«3. Общие технические характеристики:

Степень огнестойкости зданий – II.

Класс ответственности – II.

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных блоков. Стены техподполья – сборные железобетонные блоки. Стены наружные, внутренние перегородки – газобетонные блоки и панели железобетонные стеновые. Прогоны, ригели, перемычки – сборные железобетонные. Утеплитель -минераловатная плита. Вентканалы – кирпичные, приставные железобетонные вентблоки. Перекрытия и покрытия – сборно-монолитные, сборные железобетонные плиты. Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. Крыша – стропильная, скатная, кровля – металлочерепица. Дверные блоки (внутренние, наружные) – деревянные. Двери подъездов – металлические. Оконные блоки – стеклопакеты – ПВХ, подоконные доски – ПВХ.

В 2-х этажных блокированных жилых домах №№103, 104,105,106,(по ГП) фундаменты -монолитные ленточные железобетонные. Наружные стены - ячеистые блоки толщиной 300мм, с наружной облицовкой силикатным кирпичом 120мм. Перегородки - газобетонные блоки толщиной 100мм0 гипсокартонные по мет.каркасу со звукоизоляцией. Перекрытиямеждуэтажные-сборные ж/б плиты толщиной 200мм. Крыша-двухскатная, кровля –стропильная, катная сталь с полимерным покрытием. Дверные блоки – деревянные. Оконные блоки – стеклопакеты  ПВХ.»

Читать п. 4. в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«4. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме):

Всего квартир: 2284квартиры.

В жилых домах, а так же в индивидуальных жилых домах проектом не предусмотрены нежилые помещения, входящие в состав общего имущества».

25 ноября 2013г.

Генеральный директор ООО «Венеция» __________________В. И.Кузьмин