Изменения в проектную декларацию

на строительство «Комплекса жилых домов по адресу:

Костромская область, город Кострома, Московская улица, в районе дома 100».

Читать  п.2 в разделе  II.« Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Информация об этапах строительства:

Строительство домов разбито на IV очереди:

I очередь- строительство домов: №№31, 33, 35(поГП),

II очередь- строительство домов: №№ 21,23,24(по ГП),

III очередь- строительство домов:

№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,26,28,29,30,32,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49, 50,103,104 (поГП); строительство автомобильной парковки закрытого типа: гаражные боксы:№1, №2, №3(по ГП);

IV очередь- строительство домов: 27,38,105,106(по ГП); строительство  индивидуальных жилых домов:

№№ 62,64,66,68,70,73,75,77,79,81,83,85,87,90,92,94,96,98,99.

Окончание:    I-й очереди -  31 мая 2012 года.

II-й очереди – 15 октября 2014 года.

III-й очереди-  31 декабря 2015 года.

IV-й очереди -31 декабря 2016 года.»

Добавить в  п.4.  раздела  II.« Информация о проекте строительства»  следующую редакцию:

«Разрешение на строительство от  22.08.2014г., действительно до 25.02.2015г.:

- Разрешение на строительство № RU 44328000-163/2/2014 от 22.08.2014 г. – на строительство 3-х этажного 4-х секционного 57-и квартирного  жилого дома  по ГП №46».

Читать подпункт в  п. 2. подраздела  «Информация о проекте строительства» в следующей редакции:

«2. Описание строящихся многоквартирных домов:

проектируемая жилая группа 3-ей очереди состоит из 44 отдельно стоящих трехэтажных многоквартирных домов. Из них:

- двухсекционных, 48 квартир- 1 дом. Общая площадь квартир 2312,4 кв.м;

- двухсекционных,  36 квартир – 2дома. Общая площадь квартир 2697,6 кв.м.;

- двухсекционных, 39 квартир- 4 дома. Общая площадь квартир 6998,1кв.м.;

- двухсекционных, 24 квартиры- 2дома. Общая площадь квартир 3474,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  30квартир – 1дом. Общая площадь квартир 2262,3 кв.м.;

- трёхсекционных,  33квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 4524,6 кв.м.;

- трёхсекционных,  42 квартиры – 4дома. Общая площадь квартир 11171,53 кв.м.

- трёхсекционных,  45 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 2646,8 кв.м.;

- трёхсекционных,  48 квартир – 3дома. Общая площадь квартир 8054,1 кв.м;

- трёхсекционных,  51 квартира – 1дом. Общая площадь квартир 2606,1 кв.м.;

- трёхсекционных,  54 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 5508,98кв.м.;

- четырёхсекционных,  48 квартир – 4дома. Общая площадь квартир 10757,4кв.м.;

- четырёхсекционных,  54 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 7247,28 кв.м.;

- четырёхсекционных,  60 квартир – 2дома. Общая площадь квартир 7616,80 кв.м.;

- четырёхсекционных,  69 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 3719,89 кв.м.;

- четырёхсекционных,  63 квартиры – 2дома. Общая площадь квартир 7439,78 кв.м.;

- четырёхсекционных,  72 квартиры – 9домов. Общая площадь квартир 18105кв.м;

- четырехсекционный, 57 квартир  - 1дом. Общая площадь квартир 2800,44.

Общая площадь квартир: 118023,8кв.м.

Строительный объем: 556447,2куб.м.

Площадь застройки: 51402,43 кв.м.

В проектируемую жилую группу 4-ой очереди входят:

- 19 отдельно стоящих двухэтажных индивидуальных жилых дома. Общая площадь каждого жилого дома-199,62 кв.м., строительный объем каждого здания-838,95 кв.м.

-  2  отдельно стоящих трехэтажных многоквартирных домов. Из них:

- трёхсекционных,  30квартир – 1дом. Общая площадь квартир 2262,3кв.м.;

- четырёхсекционных,  72 квартиры – 1дом. Общая площадь квартир 3621,0кв.м.

А так же 2 отдельно стоящих двухэтажных блокированных жилых  дома на 10 квартир, из них:

- пятисекционный на 10 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 1060,5 кв.м.;

- пятисекционный на 10 квартир – 1дом. Общая площадь квартир 1060,5 кв.м.

Площадь застройки: 510402,43кв.м.»

Читать п. 4.  в подразделе  «Информация о проекте строительства»  в следующей редакции:

«4. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирных домов самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме):

Всего квартир: 2407 квартир.

В жилых домах, а также в индивидуальных жилых домах проектом не предусмотрены нежилые помещения, входящие в состав общего имущества».

01 сентября  2014 г.                                                                                                                                                 ______________В.И.Кузьмин

Общество с ограниченной ответственностью

«Венеция»

Юр. адрес: Костромская область, Самоковская ул., г. Кострома, д.10А тел. 302-770

Исх  №  б/н  от 10.09. 2014г.

Управление Федеральной

службы государственной

регистрации, кадастра и

картографии  по Костромской

области

СПРАВКА

Изменения в проектную декларацию от  01.09.2014 на строительство «Комплекса жилых  по адресу: г.Кострома, Московская улица, в районе дома 100»  были опубликованы на сайте  www.kfk44.ru.

Генеральный  директор                                                        ______________В.И.Кузьмин